面向真实无人机遥测的可解释层次化异常检测与子系统诊断

研究方案（面向 MDPI Drones 投稿）

| 拟定方法名 | HS-AeroTS（Hierarchical Subsystem-Aware AeroTSBoost） |
| --- | --- |
| 研究定位 | 真实飞行遥测上的异常检测 + 子系统级诊断 + 可解释证据 |
| 核心资源 | UAV-SEAD + AeroTSBoost + ulog_annotation_tool + ALFA |

# 1. 研究问题

一句话概括：如何利用真实 PX4 多源飞行遥测，在准确检测无人机运行异常的基础上，进一步判断异常最可能来源于哪个状态估计/飞行子系统，并给出可解释的遥测证据？

本研究不将任务表述为严格的“源代码级软件故障定位”，而定位为运行时异常检测与子系统级诊断。原因是当前最适合复现的公开数据 UAV-SEAD 提供的是状态估计异常及异常类别标注，而不是 PX4 文件、函数或代码行级的 bug ground truth。采用这一表述可以保证研究问题与数据真实能力一致，避免将传感器、定位或状态估计异常误称为软件源代码 bug。

目标输出由传统的 Normal/Anomaly 二分类扩展为三级结果：第一层判断是否异常；第二层对异常窗口诊断为 Mechanical & Electrical、External Position、Global Position 或 Altitude；第三层通过 SHAP 与遥测分组给出“哪些信号、哪些 PX4 topic、哪个子系统支持该诊断”的证据链。

# 2. 现有方法与研究缺口

## 2.1 可复现研究基础

UAV-SEAD 是本研究的主数据集。数据来自真实 PX4 多旋翼飞行日志，包含约 1396 条已分类日志、52 小时以上真实飞行，以及 Normal、Mechanical & Electrical、External Position、Global Position、Altitude 等类别。数据覆盖 IMU、GPS、气压计、距离传感器、视觉里程计、光流、EKF 等多源遥测，适合研究多变量时序异常。

AeroTSBoost（2026）是最直接的主 baseline。其核心是将 UAV-SEAD 的多源 telemetry 对齐到 10 Hz，通过滑动窗口和时间统计特征压缩序列，再使用类别平衡的 LightGBM 完成异常检测。该方法使用约 87 个 telemetry channels，并为每个通道计算多类统计/动态描述符，形成结构化窗口特征。其代码、实验配置和数据划分具有较高复现价值，因此本研究优先在该项目上扩展，而不是从零实现深度网络。

同时使用 ulog_annotation_tool 完成 ULog 解析、CSV 转换、时间同步和标注检查；使用 ALFA 作为固定翼真实故障数据的外部验证集，只验证异常检测层的跨平台泛化，不强行将其故障标签映射为 UAV-SEAD 的四类子系统。

## 2.2 研究缺口

现有工作已经能够较好回答“这一段飞行是否异常”，但仍缺少面向真实复杂 telemetry 的统一诊断链条：异常被检测到之后，系统很少继续回答“更可能是哪个子系统出了问题，以及为什么”。AeroTSBoost 虽然包含 failure-family 与 feature importance 分析，但其核心目标仍然是二分类 anomaly detection；因此，可在其成熟检测主干上增加层次化子系统诊断和定量解释验证。

本研究的创新重点不放在“提出一个更复杂的网络”，而放在诊断粒度与解释链条：Detection → Subsystem Diagnosis → Evidence。这样既降低实现难度，又与 Drones 偏工程验证、UAV 实际运行问题的稿件定位更匹配。

# 3. 核心研究思路

提出 HS-AeroTS：在 AeroTSBoost 时间统计特征基础上构建两阶段层次化模型。Stage 1 保留异常检测器，输出 P(Anomaly|W)；Stage 2 仅对被判定为异常的窗口进行子系统诊断，输出四类异常概率；最后使用 TreeSHAP 将模型贡献从统计特征聚合到 telemetry channel、PX4 uORB topic 和 subsystem。

| PX4 ULog | 时间同步/滑窗 | AeroTS特征 | Stage 1 异常检测 | Stage 2 子系统诊断 | SHAP聚合 | 诊断+证据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

子系统诊断优先采用 One-vs-Rest LightGBM experts 或 multiclass LightGBM，不采用大规模 Transformer。对于 Mechanical/Electrical、External Position、Global Position、Altitude 四类，分别构建与其物理/状态估计含义一致的 telemetry group，例如 actuator/vibration/battery、visual odometry/optical flow、GPS/global position/EKF innovation、barometer/distance sensor/vertical position。全局特征与子系统组特征共同输入模型，以验证“subsystem-aware grouping”是否真的提升诊断稳定性。

# 4. 方法设计与开源项目修改

## 4.1 数据与标签设计

| 资源 | 用途 | 主要内容 | 是否直接训练 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| UAV-SEAD | 主数据集 | 真实 PX4 多源遥测；Normal + 4 类异常 | 是 | 四分类与二分类均使用 |
| ALFA | 外部验证 | 固定翼真实故障飞行序列 | 仅异常检测 | 验证跨平台泛化 |
| Uncategorized flights | 可选增强 | UAV-SEAD 未归类异常 | 否/后期 | 可做 Unknown Fault |

## 4.2 基于哪些开源项目修改

| 项目 | 本研究角色 | 保留内容 | 计划修改/新增 |
| --- | --- | --- | --- |
| AeroTSBoost | 主工程/主 baseline | 10 Hz 对齐、滑窗、时序统计特征、LightGBM、严格划分 | 层次标签、Stage 2、子系统分组、SHAP 聚合与解释指标 |
| ulog_annotation_tool | 数据工程辅助 | ULog→CSV、同步、可视化、标注检查 | 仅必要接口适配，不做方法创新 |
| CATCH / GCAD | 近期模型 baseline | 官方时序异常检测实现 | 只做 UAV-SEAD adapter 与统一评测 |
| Random Forest / LSTM-AE | 传统 baseline | 经典分类/重构模型 | 统一数据划分与指标 |

## 4.3 分层可解释机制

对 LightGBM 使用 TreeSHAP，但解释不止停留在单个 feature importance。建立“统计描述符 → telemetry channel → PX4 topic → subsystem”的四层映射，将同一 channel/topic 的 SHAP 贡献聚合，从而生成面向工程诊断的子系统证据。

为避免解释仅停留在可视化，设计两个定量指标：① Top-k Feature Masking：删除 SHAP 排名前 k 的特征后重新评估，与随机删除同等数量特征比较性能下降；② Subsystem Consistency@K：统计 Top-K 高贡献信号所属 subsystem 与真实异常类别的一致程度。

# 5. 实验设计

实验以“先复现、再扩展、最后泛化验证”为原则，控制为六组核心实验。所有模型尽可能使用同一 flight-level / chronological 划分，避免相邻滑窗跨越训练集和测试集产生泄漏。

| 实验 | 核心问题 | 主要对比 | 主要指标 |
| --- | --- | --- | --- |
| E1 AeroTSBoost 复现 | 确认数据处理与主 baseline 可重复 | 论文报告值 vs 本地复现 | AUPRC, AUROC, F1, Event-F1 |
| E2 异常检测 | 本文检测层是否保持/提升性能 | AeroTSBoost, CATCH, GCAD, RF, LSTM-AE | AUPRC 为主，兼顾 F1/AUROC |
| E3 子系统诊断 | 两阶段是否优于直接五分类/四分类 | RF-MC, LightGBM-MC, MLP, 单阶段 vs HS-AeroTS | Macro-F1, BA, per-class Recall |
| E4 可解释性 | 解释是否对应真正重要信号/子系统 | Top-k Masking, Random-k, Consistency@K | 性能下降, Consistency@K |
| E5 防泄漏/泛化 | 结果是否依赖窗口重叠或单一日志 | Chronological, Purged, Leave-log-out | AUPRC, Macro-F1 |
| E6 外部验证 | 异常检测是否跨 UAV 平台有效 | ALFA 上 AeroTSBoost/RF/HS-AeroTS | AUPRC, F1, Event-F1 |

## 5.1 Baseline 选择

正文不追求大量 baseline，建议控制在 5–6 个有代表性的方法。核心是与 2025–2026 年近期时序异常检测方法和直接 UAV baseline 对比，传统模型用于体现增益来源。

| 方法 | 年份 | 类型 | 代码情况 | 建议用途 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| AeroTSBoost | 2026 | UAV telemetry + LightGBM | 公开/可复现 | 最重要主 baseline |
| CATCH | 2025 | 频域/通道感知时序异常检测 | 官方代码 | 近期强 baseline |
| GCAD | 2025 | Granger 因果多变量异常检测 | 官方代码 | 近期强 baseline |
| xLSTMAD | 2025 | xLSTM 时序异常检测 | 有公开实现 | 时间允许时补充 |
| Random Forest | 经典 | 统计学习 | 成熟 | 传统 baseline |
| LSTM-AE | 经典 | 序列重构 | 成熟 | 深度传统 baseline |

## 5.2 消融与统计验证

No Hierarchy：直接做 Normal + 四异常五分类，验证两阶段结构是否必要。

No Subsystem Grouping：取消 telemetry → subsystem 分组，验证领域先验是否有效。

Reduced Temporal Features：仅使用 mean/std 等简单统计，验证完整 AeroTS descriptors 的贡献。

No Explanation Aggregation：仅使用 feature-level SHAP，与层次聚合解释比较可读性与 Consistency@K。

建议对 Macro-F1、AUPRC 等主要指标进行多随机种子或重复划分，并报告均值±标准差；如比较多个模型，可补充 Wilcoxon signed-rank test 或 bootstrap confidence interval。若数据集原始推荐划分固定，则以重复训练 seed 为主，不人为破坏 flight-level 隔离。

# 6. 创新点与预期贡献

从异常检测扩展到层次化子系统诊断：在同一真实 UAV telemetry 框架中同时回答“是否异常”和“哪类子系统异常”，避免研究停留在单一二分类。

提出 subsystem-aware 层次解释：将模型贡献从统计特征聚合到 telemetry channel、PX4 topic 和 subsystem，并通过 Feature Masking 与 Consistency@K 进行定量验证。

构建严格、可复现的真实飞行评测流程：主实验采用 UAV-SEAD，保留 chronological/purged/leave-log-out 防泄漏设计，并以 ALFA 做跨平台外部验证。

预期论文贡献应强调“诊断能力与工程解释性”，而不是声称提出新的 LightGBM。若最终模型性能仅与 AeroTSBoost 持平，只要子系统 Macro-F1、解释一致性和外部验证表现稳定，论文故事仍然成立。

# 7. 实施路线与研究进度

为了降低研究风险，按“必须完成 → 可选增强”的顺序推进。前四个阶段构成最小可投稿版本（MVP），后续实验用于增强论文说服力。

| 阶段 | 任务 | 主要产出 | 优先级 | 完成判据 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| P1 | UAV-SEAD 下载与数据检查；跑通 ULog/CSV 工具 | 数据字典、可用日志清单 | 必须 | 能够读取标签与 87 类核心通道 |
| P2 | 复现 AeroTSBoost | 可重复 baseline 表格 | 必须 | 主要指标趋势与论文一致 |
| P3 | 实现四类子系统标签与 Stage 2 | 子系统分类结果 | 必须 | Macro-F1 明显优于随机/多数类 |
| P4 | 实现 SHAP 层次聚合与定量解释 | 案例图 + Masking/Consistency 指标 | 必须 | 解释能稳定指向对应信号组 |
| P5 | 补 CATCH/GCAD/传统 baseline | 完整对比表 | 增强 | 统一协议下完成对比 |
| P6 | ALFA 外部验证 | 跨平台实验 | 增强 | 得到可报告的外部测试结果 |
| P7 | Unknown Fault / Uncategorized | 开放集附加实验 | 可选 | 不影响主线时再开展 |

最小可投稿版本建议固定为：UAV-SEAD + AeroTSBoost 复现 + Hierarchical LightGBM + Subsystem Diagnosis + Hierarchical SHAP Explanation + 严格防泄漏划分。ALFA 外部验证和 Unknown Fault 属于增强项；如果 CATCH/GCAD 适配成本过高，可保留 AeroTSBoost、LightGBM、RF、LSTM-AE 与单阶段 multiclass 作为最低对比集合。

# 8. 风险控制与论文表述边界

不要将 UAV-SEAD 四类异常直接称为 PX4 源代码软件 bug；统一使用 “runtime anomaly / subsystem-level diagnosis / state-estimation-related anomaly”。

不要用随机 window-level split 作为主结果；必须保证相邻窗口和同一 flight log 的泄漏受到控制。

如果子系统分类出现严重类别不平衡，优先使用 class weight、balanced sampling 和 Macro-F1，而不是只汇报 Accuracy。

若新增模型没有显著超过 AeroTSBoost，不继续堆复杂网络；将贡献集中在层次诊断、解释定量化和真实飞行验证。

投稿前再次核验 2025–2026 预印本的最终发表状态、代码地址和版本，参考文献中区分正式会议/期刊与 arXiv。

# 参考文献与开源资源（研究阶段工作清单）

[1] AeroTSBoost: Temporal-Statistical Boosting for Real-World UAV Telemetry Anomaly Mining. 2026.（预印本/代码与最终发表状态投稿前复核）

[2] UAV-SEAD: State Estimation Anomaly Dataset for UAVs. 2026. 数据集与标注工具公开。

[3] CATCH: Channel-Aware Multivariate Time Series Anomaly Detection via Frequency Patching. ICLR 2025.

[4] GCAD: Anomaly Detection in Multivariate Time Series from the Perspective of Granger Causality. AAAI 2025.

[5] xLSTMAD: A Powerful xLSTM-Based Method for Anomaly Detection. 2025.（发表状态投稿前复核）

[6] Runtime Anomaly Detection for Drones: An Integrated Rule-Mining and Unsupervised-Learning Approach. ICECCS 2025.

[7] Interpretable Attention-Based Prototype Network for UAV Fault Diagnosis under Small Sample Conditions. Reliability Engineering & System Safety, 2026.

[8] ALFA Dataset: real fixed-wing UAV fault data and open analysis tools.

[9] ulog_annotation_tool: PX4 ULog conversion, synchronization, visualization and anomaly annotation utility.